# Proyecto New You — Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)

# INTRODUCCIÓN

La EDT descompone el trabajo total de New You, el marketplace móvil de indumentaria B2C y C2C desarrollado con Expo y Supabase, en entregables, paquetes de trabajo y tareas. Es la base de la lista de requerimientos con PERT, del Gantt y de la asignación de responsables (Clase 12).

Esta versión cubre la app completa al 29/10/2026 (rama testing, PR #27): pagos con efectivo, tarjetas y Mercado Pago, correo de compra, condición nuevo/usado, públicos múltiples, favoritos, mapas con OpenStreetMap, pedidos, modo empresa, administración, integración continua, 20 migraciones y la documentación y el testware actualizados.

### Criterios de construcción

- Estructura de la cátedra: seis fases, numeración jerárquica decimal y títulos de la EDT modelo de la Práctica Clase 5.

- Equivalencias: cuando un título es propio del proyecto modelo (bolsa de trabajo), se usa el nombre de New You y se aclara entre paréntesis el título original de la plantilla.

- Orientada a entregables: cada elemento de nivel 2 tiene objetivo, entregable y rol responsable; el nivel 3 son los paquetes de trabajo y el nivel 4, las tareas o componentes concretos.

- Regla del 100 %: incluye todo el alcance Must, Should y Could, y deja explícito lo clasificado como Won't.

- Trazabilidad y estado: cada paquete cita su HU, RF, RNF, migración o documento de origen e indica si está Hecho, Parcial o Pendiente según la rama testing y los documentos al 29/10/2026.

### Fuentes

- Etapa 1 - New You: contexto, actores, MoSCoW, backlog HU01–HU27, RF, RNF, criterios de cátedra, diccionario de datos, riesgos y normas.

- Etapa 2 - New You: stack, pantallas, usuarios, Customer Journey, diseño defensivo E1–E3, wireframes y trazabilidad.

- Etapa 3 - New You: caso de uso central, modelo de datos, máquina de estados del pedido, contrato mínimo, revisión con IA y testware.

- MVP: cuentas de prueba por rol, reglas de acceso, guía de prueba, estructura de directorios y flujo Git.

- Especificación de requisitos y lista de requerimientos: 41 RF y 9 RNF con HU, dependencias, PERT, camino crítico y verificación.

- Diagrama de Gantt y planilla de casos de prueba: actividades con evidencia de commits; 41 casos manuales con hojas de bugs y resumen.

- Backlog NEW YOU y Declaración de uso de IA: visión de la PO, orden de entregas y registro de herramientas de IA.

- Cátedra: Práctica Clase 5 (formato de EDT), Clase 7 (hardware y testware) y Clase 12 (planificación).

- Repositorio newyou-app (rama testing): 29 pantallas, 20 migraciones, 4 Edge Functions, 126 pruebas de Jest, 6 flujos de Maestro y colecciones de Postman.

### Equipo y roles

- Yuriangel Pérez: Scrum Master y desarrolladora.

- Alejandro Terzano: Project Manager y diseñador UX/UI.

- Daiana Lencina: Product Owner y QA.

- Carlos Semeco: desarrollador.

# EDT GRÁFICA

Vista de los tres primeros niveles. El nivel 4 y el detalle de cada paquete están en las secciones 1 a 6. La imagen está en alta resolución: se puede ampliar.

# 1. ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO

Gestiona el proyecto de punta a punta: define qué se construye, planifica con PERT y Gantt, controla el avance con Scrum y el flujo de ramas, y cierra con la entrega a la cátedra.

## 1.1 Definición del proyecto

Objetivo: Acordar el propósito, los actores y el alcance.

Entregable: Etapa 1: contexto, actores y MoSCoW.

Responsable: PM / Product Owner

### Paquetes de trabajo

- 1.1.1 Objetivos del sistema: Marketplace móvil de indumentaria que une la venta de tiendas y marcas (B2C) con la de particulares de prendas nuevas o usadas (C2C), con stock real, pagos en modo prueba, pedidos y modo empresa. Referencia: Etapa 1, README. Estado: Hecho.

  - Problema As-Is / To-Be y propuesta de valor

  - Objetivos del MVP (First Delivery) y de la segunda entrega

  - Indicadores de éxito: compra sin duplicados, catálogo < 1,5 s, cero datos personales expuestos

- 1.1.2 Identificación de stakeholders: Equipo, Product Owner, compradores, vendedores particulares, empresas y su equipo, administrador de la plataforma y cátedra evaluadora. Referencia: Etapa 1: mapa de actores. Estado: Hecho.

  - Perfiles: comprador, particular (C2C), empresa (B2C) y administrador

  - Roles de empresa: propietario, administrador, vendedor, logística

  - Docentes: Ariel Bulacio (Aplicaciones Móviles) y Pedro Brest (Testing)

- 1.1.3 Alcance del proyecto: Matriz MoSCoW, backlog HU01–HU27 y 41 RF + 9 RNF; W1 pasarela real resuelta en modo prueba el 28/10. Referencia: Etapa 1, Especificación. Estado: Hecho.

  - Must M1–M4: autenticación, catálogo, alta de prendas, carrito

  - Should S1 geolocalización; Could C1 métricas de ventas

  - Won't W1 pago real (hoy en modo prueba) y W2 moderación con IA

  - Segunda entrega: HU15 chat interno

- 1.1.4 Definición de entregables: Documentos Etapa 1, 2 y 3, MVP, Especificación de requisitos, Declaración de IA, app (.apk), repositorio, testware y presentación. Referencia: Etapas 1–3, MVP. Estado: Hecho.

  - Lista de entregables por clase (Clases 7 a 13)

  - Criterios de aceptación de cada entregable

  - Entrega final del 16/11/2026

## 1.2 Planificación

Objetivo: Estimar, ordenar y asignar el trabajo y anticipar riesgos.

Entregable: EDT, lista de requerimientos con PERT, Gantt y matriz de riesgos.

Responsable: PM / Scrum Master

### Paquetes de trabajo

- 1.2.1 EDT: Este documento: seis fases, cuatro niveles y equivalencias con la plantilla de la Práctica Clase 5. Referencia: Clase 12. Estado: Hecho.

  - EDT gráfica (niveles 1 a 3)

  - Diccionario de la EDT con objetivo, entregable y responsable

- 1.2.2 Cronograma: Lista de requerimientos con estimación PERT por área, dependencias y camino crítico; Gantt del 15/08 al 16/11/2026. Referencia: Clase 12, lista-requerimientos.xlsx. Estado: Hecho.

  - Estimaciones O/M/P por área: backend, frontend, base de datos, testing, analistas

  - TE = (O + 4M + P) / 6 y σ por requisito

  - Camino crítico desde RF-007 (catálogo)

  - Diagrama de Gantt con 16 fases y evidencia de commits

- 1.2.3 Asignación de tareas: Responsable por actividad del Gantt y área asignada por requisito. Referencia: Gantt, README. Estado: Hecho.

  - Yuriangel Pérez: Scrum Master y desarrollo

  - Alejandro Terzano: PM y UX/UI (Figma, theme.ts)

  - Daiana Lencina: PO y QA

  - Carlos Semeco: desarrollo

- 1.2.4 Gestión de riesgos: Matriz de riesgos de Etapa 1 actualizada con las mitigaciones ya implementadas. Referencia: Etapa 1, Etapa 3 §7. Estado: Hecho.

  - Compras duplicadas → operation_key (implementado)

  - Dos compradores por la última unidad → FOR UPDATE

  - Sesión robada → SecureStore

  - GPS en interiores → ingreso manual y OpenStreetMap

  - Borrador que no sincroniza → aviso pendiente

## 1.3 Seguimiento

Objetivo: Controlar el avance y los cambios.

Entregable: Estado de requisitos, Gantt actualizado e historial de PR.

Responsable: Scrum Master

### Paquetes de trabajo

- 1.3.1 Reuniones: Ceremonias Scrum y presentaciones de avance en clase. Referencia: Scrum, presentación. Estado: Hecho.

  - Planning, daily y review

  - Guion de avances para la clase de Testing (26/10)

  - Validaciones con la PO

- 1.3.2 Control de avances: Estado de cada RF en la lista de requerimientos y del Gantt con fecha de corte. Referencia: lista-requerimientos, Gantt. Estado: Hecho.

  - 49 de 50 requisitos implementados

  - Fecha de corte del Gantt: 26/10/2026

  - Pull Requests #1 a #27

- 1.3.3 Gestión de cambios: Flujo de ramas datos-<nombre> → testing → main con PR, revisión e integración continua. Referencia: MVP, README. Estado: Hecho.

  - main protegida; ramas datos-yuri, datos-ale, datos-dai, testing

  - PR con revisión de un compañero

  - No se mergea con CI en rojo

  - Registro de uso de IA y Spec Kit (Clase 13) para cada funcionalidad nueva

## 1.4 Cierre

Objetivo: Validar el producto y formalizar la entrega.

Entregable: Aprobación de la PO, informe final y entrega.

Responsable: PM / Product Owner

### Paquetes de trabajo

- 1.4.1 Validación final: La PO valida el MVP con la planilla de casos y el .apk de preview. Referencia: Gantt 16.4. Estado: Pendiente.

  - Ejecución de los 41 casos manuales

  - Aprobación de la PO

- 1.4.2 Documentación: Informe final con métricas de testing y documentos actualizados. Referencia: Gantt 16.5. Estado: Parcial.

  - Etapas 1, 2, 3 y MVP actualizados (26–29/10)

  - Métricas NOEL, ETTF y densidad de defectos

  - README con capturas del build

- 1.4.3 Entrega: Entrega final a la cátedra con repositorio, documentos, .apk y presentación. Referencia: Gantt 16.6. Estado: Pendiente.

  - Merge final testing → main

  - Entrega del 16/11/2026

# 2. ANÁLISIS

Releva el problema y a los usuarios y lo traduce en 41 requisitos funcionales y 9 no funcionales verificables, con sus modelos de datos y procesos.

## 2.1 Relevamiento

Objetivo: Entender el negocio y a sus usuarios.

Entregable: Proceso As-Is, perfiles y Customer Journey.

Responsable: Product Owner / UX

### Paquetes de trabajo

- 2.1.1 Entrevistas: Con la clienta y PO, tiendas, vendedores particulares y compradores. Referencia: Backlog PO. Estado: Hecho.

  - Visión de la clienta

  - Pedido de reforzar el flujo del vendedor en Figma

- 2.1.2 Investigación: Marketplaces de indumentaria, proceso actual de compraventa y alternativas técnicas (Google Maps vs OpenStreetMap por costo, Mercado Pago Checkout Pro). Referencia: Etapa 1, Especificación. Estado: Hecho.

  - Proceso As-Is en cinco etapas

  - Comparación de APIs de mapas y de pago

- 2.1.3 Identificación de necesidades: Usuarios, atributos y Customer Journey; ideas del equipo registradas en la planilla QA. Referencia: Etapa 2, planilla QA. Estado: Hecho.

  - Customer Journey antes, durante y después

  - Ideas: vendedor visible en cada prenda, crear directamente como empresa, insignia de verificado

## 2.2 Requisitos

Objetivo: Especificar qué hace la app y con qué calidad.

Entregable: Especificación de requisitos (41 RF y 9 RNF).

Responsable: Product Owner

### Paquetes de trabajo

- 2.2.1 Funcionales (RF): 41 requisitos funcionales en 12 módulos, cada uno con HU, dependencias, verificación y estado. Referencia: Especificación de requisitos. Estado: Hecho.

  - Gestión de usuarios RF-001–006

  - Catálogo RF-007–011

  - Publicaciones RF-012–017

  - Carrito y compra RF-018–023

  - Ubicación RF-024

  - Vendedores y pedidos RF-025–028

  - Modo empresa RF-029–034

  - Administración RF-035

  - Configuración RF-036–037

  - Conectividad RF-038

  - Chat RF-039

  - Pagos RF-040–041

- 2.2.2 No funcionales (RNF): 9 requisitos no funcionales según ISO/IEC 25010. Referencia: Especificación de requisitos. Estado: Hecho.

  - RNF-001 rendimiento < 1,5 s

  - RNF-002 tokens de diseño

  - RNF-003 RLS

  - RNF-004 confidencialidad

  - RNF-005 sesión cifrada

  - RNF-006 mensajes en español

  - RNF-007 consistencia de la compra

  - RNF-008 integración continua

  - RNF-009 accesibilidad

## 2.3 Modelado

Objetivo: Representar datos y procesos.

Entregable: Diagramas de contexto, DFD, flujos, diccionario y entidades.

Responsable: Desarrollo / Product Owner

### Paquetes de trabajo

- 2.3.1 Diagrama de Contexto: New You con comprador, particular, empresa y administrador; Supabase, Mercado Pago, Gmail/Resend, Expo Push y OpenStreetMap como sistemas externos. Referencia: Etapa 3. Estado: Hecho.

  - Actores externos y flujos de datos de entrada y salida

- 2.3.2 DFD Nivel 0: Procesos: autenticar, publicar, consultar catálogo, comprar, gestionar pedidos, gestionar empresa. Estado: Parcial.

  - Seis procesos principales y almacenes de datos

  - Pendiente: dibujarlo como DFD formal

- 2.3.3 DFD Nivel 1: Diagramas de flujo de las operaciones principales. Referencia: Etapa 3 §5, docs/flujos. Estado: Hecho.

  - A. Confirmar compra

  - B. Sincronizar borradores

  - C. Inicio de sesión

  - D. Cambiar el estado de un pedido

  - E. Ver mis compras

- 2.3.4 Diccionario de Datos: Tablas de perfiles, catálogo, compras, pedidos, empresas, calificaciones y notificaciones. Referencia: Etapa 1 §10, Etapa 3 §3. Estado: Hecho.

  - Atributos con tipo y restricción (operation_key, estado, stock ≥ 0)

  - Formato de la Práctica Clase 5

- 2.3.5 Diagrama de Clases: Modelo de entidades con el Pedido como objeto central. Referencia: Etapa 3 §3, types/index.ts. Estado: Hecho.

  - Perfil, Categoría, Producto, Compra, Pedido, PedidoItem, PedidoEvento, Empresa, Sede, StockSede, Calificación

## 2.4 Factibilidad

Objetivo: Confirmar la viabilidad del proyecto.

Entregable: Análisis de factibilidad.

Responsable: PM

### Paquetes de trabajo

- 2.4.1 Técnica: Expo SDK 57, React Native 0.86, React 19, TypeScript y Supabase con Edge Functions. Referencia: Etapa 2. Estado: Hecho.

  - Prueba de Expo Go, dev client y build de EAS

  - Edge Functions en Deno para pagos y correo

- 2.4.2 Económica: Planes gratuitos de Supabase, Expo y OpenStreetMap; comisión del 10% al vendedor y 6% por crédito al comprador. Referencia: RF-014, RF-040. Estado: Hecho.

  - Costo cero de mapas al pasar de Google Maps a OpenStreetMap

  - Pagos y correo sin costo en modo prueba

- 2.4.3 Operativa: Uso desde el celular con barra inferior y versión web de escritorio. Referencia: Etapa 1. Estado: Hecho.

  - Barra inferior en el celular y barra superior en la web de escritorio

- 2.4.4 Legal: Ley 25.326 de datos personales, defensa del consumidor, términos de uso y pagos en modo prueba. Referencia: Etapa 1, RNF-004. Estado: Hecho.

  - Pagos en modo prueba sin dinero real

  - Vendedores particulares sin datos de contacto públicos

# 3. DISEÑO

Define cómo se ve y cómo se construye la aplicación: pantallas, base de datos en Supabase, arquitectura, reglas de negocio del pedido y diseño de las pruebas.

## 3.1 UX/UI

Objetivo: Diseñar todas las pantallas y el sistema visual.

Entregable: Figma, wireframes y tokens en constants/theme.ts.

Responsable: Diseño UX/UI

### Paquetes de trabajo

- 3.1.1 Login: Ingreso con correo o usuario, ver contraseña y enlace a recuperar. Referencia: HU02, RF-001. Estado: Hecho.

  - Pantallas recuperar y nueva contraseña

  - Validación en vivo con React Hook Form + Zod

  - Mensajes de error en español

- 3.1.2 Registro: Alta con correo, usuario, contraseña doble y tipo de cuenta (comprador, particular o empresa). Referencia: HU01, RF-002. Estado: Hecho.

  - Selector de tipo de cuenta

  - Reglas de contraseña visibles

- 3.1.3 Home: Catálogo con hero, buscador, filtros de categoría, talle, público y promociones; tarjeta de bienvenida. Referencia: HU03, HU04. Estado: Hecho.

  - Barra de navegación web de escritorio

  - Agotados al final en gris

  - Tarjeta de bienvenida al abrir la app

  - Chips de filtros y filtro de promociones

- 3.1.4 Perfil comprador (plantilla: Perfil trabajador): Perfil con calificación, compras, direcciones, favoritos y ajustes. Referencia: HU18, RF-005. Estado: Hecho.

  - Editar perfil

  - Mis compras con estado e historial

- 3.1.5 Perfil vendedor y empresa (plantilla: Perfil empresa): Mis publicaciones, Mis ventas, Métricas y panel de empresa (equipo, sedes, invitación). Referencia: HU07, HU08, HU21. Estado: Hecho.

- 3.1.6 Prendas (plantilla: Puestos): Tarjeta y detalle con fotos, descuento, condición, vendedor y estrella de favoritos; formulario de publicación. Referencia: HU05, HU06, HU20. Estado: Hecho.

  - Galería de hasta 5 fotos en el detalle

  - Insignia de descuento y de condición

- 3.1.7 Panel administrador: Verificación, suspensión y reactivación de empresas. Referencia: HU27, RF-035. Estado: Hecho.

- 3.1.8 Checkout y pagos: Entrega, medio de pago, formulario de tarjeta con cuotas, Mercado Pago y compra confirmada. Referencia: HU11–HU14. Estado: Hecho.

  - Formulario de tarjeta con cuotas

  - Pantalla Compra confirmada

- 3.1.9 Sistema visual: Tokens en theme.ts con paleta clara y oscura, contraste WCAG 2.2 AA e íconos. Referencia: RNF-002, RNF-009. Estado: Hecho.

  - Paleta clara y oscura en theme.ts

  - Etiquetas accesibles y testID

## 3.2 Base de Datos

Objetivo: Definir tablas, relaciones y políticas en Supabase.

Entregable: Esquema SQL en 20 migraciones con RLS.

Responsable: Desarrollo

### Paquetes de trabajo

- 3.2.1 Usuarios: profiles con username único, rol comprador/particular, preferencias de notificaciones; vista vendedores_publicos. Referencia: Migr. 05, 15, 16. Estado: Hecho.

  - Índice único de usuario sin distinguir mayúsculas

  - Correo sincronizado con auth.users

- 3.2.2 Empresas: empresas, sedes, empresa_miembros, roles, permisos e invitaciones; estado de verificación. Referencia: Migr. 06, 07, 08. Estado: Hecho.

- 3.2.3 Miembros y vendedores (plantilla: Trabajadores): Miembros con rol y permisos (productos.publicar, pedidos.estado, envios.gestionar). Referencia: Migr. 06, 15. Estado: Hecho.

- 3.2.4 Productos y categorías (plantilla: Puestos): productos con talles, colores, hasta 5 imágenes, descuento, condición, públicos, estado borrador; stock_sede; categorías con grupo e imagen. Referencia: Migr. 08, 09, 13, 16, 18. Estado: Hecho.

  - Columnas condicion y publico (array)

  - Estado borrador con vencimiento a 7 días

  - Categorías con grupo e imagen

- 3.2.5 Pedidos (plantilla: Postulaciones): pedidos por vendedor o sede, pedido_items, pedido_eventos, envío y seguimiento. Referencia: Migr. 10, 11. Estado: Hecho.

  - Estados con CHECK y función transicion_valida

  - Historial en pedido_eventos

- 3.2.6 Compras y pagos (plantilla: Pagos): compras con operation_key, comisión, interés, cuotas, estado_pago, tarjeta_marca y últimos 4. Referencia: Migr. 01, 19. Estado: Hecho.

  - comision_tarjeta_credito()

  - Trigger exigir_pago_acreditado y anular_pagos_vencidos

- 3.2.7 Términos y condiciones: Texto legal en Ajustes. Referencia: Legal. Estado: Hecho.

- 3.2.8 Otras tablas: direcciones, calificaciones, push_tokens y correo_enviado_at. Referencia: Migr. 03, 04, 12, 14, 16. Estado: Hecho.

## 3.3 Arquitectura

Objetivo: Definir capas, servicios externos y seguridad.

Entregable: Arquitectura y contrato mínimo (Etapa 3 §6).

Responsable: Desarrollo / Scrum Master

### Paquetes de trabajo

- 3.3.1 Frontend: Expo Router (29 pantallas), Zustand, React Hook Form + Zod, FlashList, Reanimated, keyboard-controller. Referencia: RF-007, RNF-002. Estado: Hecho.

  - 29 pantallas en app/

  - Componentes .web.tsx para mapa, tarjeta y Mercado Pago

- 3.3.2 Backend: Supabase Auth, PostgreSQL con RPC y triggers, Storage y Edge Functions (Deno). Referencia: Etapa 3 §6. Estado: Hecho.

  - RPC: confirmar_compra, direcciones_retiro, cambiar_estado_pedido, metricas_ventas_rango

  - Triggers con pg_net para push

- 3.3.3 APIs: Contrato mínimo con supabase-js, capa REST con Axios e interceptores, Mercado Pago, API de tarjetas simulada, Nominatim y Expo Push. Referencia: Etapa 3 §6, Clase 12. Estado: Hecho.

  - services/: 25 servicios

  - productosApiService con Axios (Clase 12)

- 3.3.4 Seguridad: Sesión cifrada en SecureStore por partes, interceptor ante 401, Stack.Protected, RLS en todas las tablas y funciones SECURITY DEFINER. Referencia: RNF-003, RNF-005. Estado: Hecho.

  - secureSessionStorage por partes (límite de 2048 bytes)

  - Funciones SECURITY DEFINER que no exponen contacto

## 3.4 Diseño Técnico

Objetivo: Documentar reglas de negocio y procesos.

Entregable: Máquina de estados, invariantes y specs.

Responsable: Desarrollo

### Paquetes de trabajo

- 3.4.1 UML: Caso de uso central descompuesto, entidades y relaciones. Referencia: Etapa 3 §2–3. Estado: Hecho.

- 3.4.2 Procesos: Máquina de estados del pedido, confirmar_compra transaccional e idempotente, cola ny_drafts, pago pendiente con anulación a la hora. Referencia: Etapa 3 §4. Estado: Hecho.

  - Siete estados del pedido y quién puede cambiar cada uno

  - Invariantes: stock ≥ 0, una compra por operation_key

- 3.4.3 Navegación: Tabs, stack de detalle y checkout, rutas protegidas y enlaces profundos de invitación. Referencia: RF-003, RF-031. Estado: Hecho.

- 3.4.4 Especificación con Spec Kit: Constitución del proyecto y primera spec (notificaciones de pedidos). Referencia: Clase 13. Estado: Hecho.

  - constitution.md

  - specs/001-notificaciones-pedidos: spec, plan y tareas

## 3.5 Diseño de Pruebas

Objetivo: Preparar el testware antes de ejecutar (Clase 7).

Entregable: Gherkin, RTM, planilla de casos y checklists.

Responsable: QA

### Paquetes de trabajo

- 3.5.1 Casos de prueba: 5 archivos Gherkin, RTM con 40 casos y planilla manual de 41 casos. Referencia: Clase 7. Estado: Hecho.

  - 01-autenticacion, 02-catalogo, 03-publicaciones, 04-carrito-checkout, 05-pedidos-notificaciones

  - RTM en docs/testing/README.md

- 3.5.2 Datos de prueba: Seed de productos, 50 publicaciones de prueba, cuentas por rol y tarjetas de prueba. Referencia: MVP. Estado: Hecho.

  - supabase/reemplazar-publicaciones-50-prueba.sql

  - Tarjetas de prueba de Mercado Pago y de la API propia

- 3.5.3 Validaciones: Checklists de peer review, ISO/IEC 25010 y verificación y validación; plantilla de bug. Referencia: Clase 7. Estado: Hecho.

  - Plantilla de bug en .github/ISSUE_TEMPLATE

# 4. DESARROLLO

Construye las funcionalidades por módulo. Cada paquete indica su estado en la rama testing al 28/10/2026.

## 4.1 Gestión de Usuarios · RF-001–004

Objetivo: Alta, ingreso, recuperación, roles y sesión segura.

Entregable: Pantallas (auth), auth.ts, tokenService, interceptor y _layout.tsx.

Responsable: Desarrollo

### Paquetes de trabajo

- 4.1.1 Registro: Usuario único, contraseña con reglas, elección del tipo de cuenta. Referencia: HU01, RF-002. Estado: Hecho.

  - authSchemas con Zod

  - Validación de usuario disponible antes de crear la cuenta

  - Pantalla register.tsx

  - RPC de usuario disponible

- 4.1.2 Login: Correo o usuario con RPC correo_de_usuario; errores en español. Referencia: HU02, RF-001, RNF-006. Estado: Hecho.

  - erroresSupabase traduce los mensajes

  - Pantalla login.tsx

  - RPC correo_de_usuario

- 4.1.3 Recuperación: Enlace por correo y pantalla de nueva contraseña. Referencia: RF-004. Estado: Hecho.

  - recuperar.tsx y nueva-contrasena.tsx

  - Jest recuperarCuenta

- 4.1.4 Roles: Comprador, particular, miembro de empresa y administrador; cambio de tipo de cuenta solo desde el servidor. Referencia: RF-030, RF-035. Estado: Hecho.

  - Migración 05 (rol particular) y 07 (administrador)

  - usePuedeVender

- 4.1.5 Sesión y rutas protegidas: SecureStore por partes, tokenService, interceptor 401 y Stack.Protected. Referencia: RF-003, RNF-005. Estado: Hecho.

  - tokenService y secureSessionStorage

  - interceptor.ts ante 401

  - Stack.Protected en _layout.tsx (BUG-06 cerrado)

## 4.2 Gestión de Perfiles

Objetivo: Perfiles de usuario, empresa y preferencias.

Entregable: Perfil, editar-perfil, ajustes, empresa, tienda y vendedor.

Responsable: Desarrollo

### Paquetes de trabajo

- 4.2.1 Perfil del usuario (plantilla: Perfil trabajador): Datos, calificación y accesos. Referencia: HU18, RF-005. Estado: Hecho.

  - perfil.tsx con calificación y accesos

- 4.2.2 Perfil de empresa (plantilla: Perfil empresa): Alta con CUIT y enlace de tienda, modo Yo / Empresa, tienda pública. Referencia: HU21, RF-029, RF-030, RF-033. Estado: Hecho.

  - empresa/nueva.tsx con CUIT y enlace

  - tienda/[slug].tsx

- 4.2.3 Edición del perfil y ajustes (plantilla: Preferencias): Editar nombre y usuario; interruptores de notificaciones, correos y promociones guardados. Referencia: RF-006, RF-036. Estado: Hecho.

  - editar-perfil.tsx con aviso de usuario repetido

  - Preferencias de correo y promociones (migración 16)

- 4.2.4 Modo oscuro: Ajustes → Apariencia con preferencia guardada. Referencia: HU19, RF-037. Estado: Hecho.

  - temaService con preferencia guardada

- 4.2.5 Página pública del vendedor: Prendas y calificación sin datos personales. Referencia: HU26, RF-027, RNF-004. Estado: Hecho.

  - vendedor/[id].tsx y vista vendedores_publicos

## 4.3 Gestión de publicaciones (plantilla: Gestión de Puestos) · RF-012–017

Objetivo: Ciclo de vida completo de una prenda publicada.

Entregable: producto/nuevo, editar/[id], mis-publicaciones, productoSchema.

Responsable: Desarrollo

### Paquetes de trabajo

- 4.3.1 Publicación: Título, descripción ≤ 500, condición nuevo/usado, públicos múltiples, precio con coma, categoría, talles por chips, hasta 5 fotos (cámara o galería). Referencia: HU06, RF-012. Estado: Hecho.

  - Selector de imágenes y subida a Storage

  - Dirección de retiro o sede

  - Recordatorio local al publicar

- 4.3.2 Modificación: Edición de la prenda propia; RLS impide editar ajenas. Referencia: HU08, RF-015. Estado: Hecho.

  - editar/[id].tsx

- 4.3.3 Eliminación: Borrar deslizando, también en la web (BUG-05 cerrado). Referencia: HU08, RF-015. Estado: Hecho.

  - FilaDeslizable con Reanimated

  - Confirmación propia que funciona en la web

- 4.3.4 Stock por talle y sede (plantilla: Apertura): Stock por talle; empresas por sede, disponible = suma de sedes. Referencia: HU07, RF-016. Estado: Hecho.

  - StockPorSede y migración 08

  - TallesSelector por chips

- 4.3.5 Prenda agotada (plantilla: Cierre): Al final del Home, en gris, AGOTADO y botón deshabilitado. Referencia: HU20, RF-010. Estado: Hecho.

  - Agotados al final del Home (decisión del 27/10)

- 4.3.6 Descuentos y promociones: Porcentaje de descuento y filtro de promociones. Referencia: RF-017. Estado: Hecho.

  - Migración 13

  - Precio con descuento en tarjeta y detalle

- 4.3.7 Comisión de NEW YOU: Ícono ⓘ con la comisión del 10% (IVA incluido) y lo que recibe el vendedor. Referencia: RF-014. Estado: Parcial.

  - Falta registrar la comisión del vendedor en el servidor

- 4.3.8 Borradores: Sin conexión el formulario queda guardado 7 días; prenda sin foto queda como borrador. Referencia: HU16, RF-013. Estado: Hecho.

  - offlineService y cola ny_drafts

  - Borrado automático a los 7 días

## 4.4 Carrito y compra (plantilla: Postulaciones) · RF-018–023

Objetivo: Del carrito a la compra confirmada.

Entregable: useCarritoStore, checkout, confirmar_compra y correo.

Responsable: Desarrollo

### Paquetes de trabajo

- 4.4.1 Agregar al carrito (plantilla: Postularse): Agregar con talle y color; Comprar ahora. Referencia: HU09, RF-018. Estado: Hecho.

  - Botón Comprar ahora sin tocar el carrito

- 4.4.2 Chat interno (plantilla: Preguntas): Comprador y vendedor sin compartir contacto. Referencia: HU15, RF-039. Estado: Pendiente.

- 4.4.3 Confirmación de compra (plantilla: Aceptación): confirmar_compra recalcula el total, descuenta stock en una transacción y es idempotente con operation_key. Referencia: HU13, HU14, RF-021, RNF-007. Estado: Hecho.

  - Pantalla Compra confirmada con número de orden

  - Divide la compra en pedidos por vendedor o sede

  - operationKey NY-ORD-…

  - Bloqueo FOR UPDATE de cada prenda

- 4.4.4 Modificar carrito (plantilla: Rechazo): Cantidades sin superar el stock, eliminar ítems, persistencia en AsyncStorage. Referencia: HU10, RF-018. Estado: Hecho.

  - Persistencia en AsyncStorage

  - Jest useCarritoStore

- 4.4.5 Forma de entrega y direcciones: Retiro o envío con dirección guardada, GPS o manual. Referencia: HU11, HU17, RF-019. Estado: Hecho.

  - SelectorDireccion y BotonGps

  - direcciones.tsx con dirección principal

- 4.4.6 Correo de compra: Edge Function enviar-correo-compra por Gmail (SMTP) o Resend, una sola vez y respetando el ajuste del usuario. Referencia: HU14, RF-022. Estado: Hecho.

  - Secretos GMAIL_USUARIO y GMAIL_CLAVE

  - compras.correo_enviado_at para no duplicar

- 4.4.7 Historial de compras: Mis compras con estado, fecha, total e historial. Referencia: HU23, RF-023. Estado: Hecho.

  - mis-compras.tsx y HistorialPedidos

## 4.5 Búsquedas · RF-007, RF-008, RF-011

Objetivo: Encontrar prendas rápido.

Entregable: Home, categorías, filtros y favoritos.

Responsable: Desarrollo

### Paquetes de trabajo

- 4.5.1 Buscar prendas (plantilla: Buscar puestos): Búsqueda por texto. Referencia: HU04, RF-008. Estado: Hecho.

- 4.5.2 Filtrar por talle y público (plantilla: Buscar trabajadores): Talles de ropa y calzado; Adulto, Femenino, Masculino, Infantil o Unisex. Referencia: HU04, RF-008. Estado: Hecho.

  - Migración 18: público como array

- 4.5.3 Filtrar por categoría (plantilla: Buscar empresas): Categorías leídas de la tabla (BUG-07 cerrado). Referencia: HU04, RF-008. Estado: Hecho.

  - useCategorias y categoriasService

- 4.5.4 Favoritos (plantilla: Priorización): Estrella con animación y pestaña Favoritos. Referencia: HU22, RF-011. Estado: Parcial.

  - Se guardan solo mientras la app está abierta

  - BotonFavorito con latido de Reanimated

  - useFavoritosStore

- 4.5.5 Catálogo con FlashList (plantilla: Paginación): Esqueleto y 4 estados; FlashList y React.memo. Referencia: HU03, RF-007, RNF-001. Estado: Hecho.

  - SkeletonList y ErrorView

## 4.6 Pagos · RF-020, RF-040, RF-041

Objetivo: Cobrar en modo prueba con cada medio de pago.

Entregable: pagosService, FormularioTarjeta, PagoMercadoPago y Edge Functions.

Responsable: Desarrollo

### Paquetes de trabajo

- 4.6.1 Medios de pago (plantilla: Planes): Efectivo, tarjeta de crédito, tarjeta de débito y Mercado Pago; se quitó la transferencia. Referencia: HU12, RF-020. Estado: Hecho.

  - Efectivo sin conexión permitido

  - Transferencia eliminada en la migración 19

- 4.6.2 Tarjetas con API propia simulada (plantilla: Procesamiento): Formulario propio y Edge Function pago-tarjeta: Luhn, marca, vencimiento, código, DNI y tipo crédito/débito; solo guarda marca, últimos 4 y cuotas. Referencia: RF-020. Estado: Hecho.

  - utils/tarjeta.ts: Luhn, marca y tipo

  - FormularioTarjeta y su versión web

  - Edge Function pago-tarjeta

- 4.6.3 Comisión y cuotas: 6% sobre productos + envío con crédito; 1, 3, 6 o 12 cuotas con 0, 10, 20 o 40% de interés. Referencia: RF-040. Estado: Hecho.

  - calcularComision y calcularCuotas

  - Jest pagosService y tarjeta

- 4.6.4 Mercado Pago Checkout Pro: Edge Functions pago-mercadopago y mp-webhook en modo prueba; si se rechaza, se anula y vuelve el stock. Referencia: RF-041. Estado: Hecho.

  - PagoMercadoPago con WebView

  - Edge Functions pago-mercadopago y mp-webhook

- 4.6.5 Pagos pendientes (plantilla: Renovación): El vendedor no avanza el pedido sin pago acreditado; anulación a la hora. Referencia: Migr. 19. Estado: Hecho.

  - Anulación con devolución de stock

## 4.7 Integraciones

Objetivo: Integrar servicios externos y del dispositivo.

Entregable: Ubicación, cámara, correo, pagos, push y conectividad.

Responsable: Desarrollo

### Paquetes de trabajo

- 4.7.1 Geolocalización y mapa (plantilla: RENAPER): expo-location de alta precisión con aviso, Nominatim y mapa OpenStreetMap. Referencia: HU17, RF-024. Estado: Hecho.

  - locationService, MapaItem y mapaOsm

  - Aviso de margen de error del GPS

- 4.7.2 Cámara e imágenes (plantilla: ARCA): usePermission, cámara y galería, hasta 5 fotos en Supabase Storage. Referencia: HU06, Clase 7. Estado: Hecho.

  - usePermission con salida a Ajustes

  - SelectorImagenes con cámara y galería

- 4.7.3 Correo de compra (plantilla: Email): Gmail (SMTP) o Resend. Referencia: RF-022. Estado: Hecho.

- 4.7.4 Mercado Pago y tarjetas (plantilla: Pasarela de Pago): En modo prueba, sin dinero real. Referencia: RF-041, W1. Estado: Hecho.

- 4.7.5 Notificaciones push: Trigger con pg_net hacia Expo Push por venta y cambio de estado; notificaciones locales. Referencia: RF-028. Estado: Hecho.

  - usePushNotifications y pushService

  - Migración 14 con pg_net

  - Notificaciones locales con useNotifications

- 4.7.6 Aviso sin conexión: NetInfo con aviso fijo y sincronización de borradores. Referencia: HU16, RF-038. Estado: Parcial.

  - Falta avisar y descartar un borrador que no puede sincronizarse

  - AvisoSinConexion y conexion.ts

## 4.8 Vendedores y pedidos · RF-025–028

Objetivo: Gestionar ventas, envíos, reputación y métricas.

Entregable: Mis ventas, metricas, calificaciones.

Responsable: Desarrollo

### Paquetes de trabajo

- 4.8.1 Mis ventas y estado de pedidos: Pendiente, confirmado, preparando, listo para retirar, enviado, entregado o cancelado, validado por transicion_valida. Referencia: HU24, RF-025. Estado: Hecho.

  - mis-ventas.tsx

  - RPC cambiar_estado_pedido

- 4.8.2 Gestor de envíos: Correo y código de seguimiento cargados a mano. Referencia: RF-025. Estado: Hecho.

  - RPC marcar_pedido_enviado

  - Migración 11

- 4.8.3 Calificaciones: Una por pedido entregado, con respuesta del vendedor. Referencia: HU25, RF-026. Estado: Hecho.

  - Estrellas y migración 12

  - Vendedor nuevo con 5 estrellas

- 4.8.4 Métricas de ventas: Hoy, semana, mes o rango de hasta un año. Referencia: HU21, RF-034, C1. Estado: Hecho.

  - metricas.tsx

  - Migración 17 con hora de Argentina

## 4.9 Modo empresa y administración · RF-029–035

Objetivo: Operar como empresa y administrar la plataforma.

Entregable: Pantallas empresa/*, invitacion y admin.

Responsable: Desarrollo

### Paquetes de trabajo

- 4.9.1 Equipo e invitaciones: Enlace que abre la app o la página web; roles y bajas. Referencia: RF-031. Estado: Hecho.

  - invitacion.tsx y docs/invitacion en GitHub Pages

  - empresa/equipo.tsx

- 4.9.2 Sedes: Dirección, costo de envío, retiro y envío por sede. Referencia: RF-032. Estado: Hecho.

  - empresa/sedes.tsx

  - useSedesEmpresa

- 4.9.3 Panel de administración: Verificar, suspender con motivo y reactivar empresas. Referencia: HU27, RF-035. Estado: Hecho.

  - admin.tsx

  - RPC admin_cambiar_estado_empresa

# 5. PRUEBAS

Verifica requisitos funcionales y no funcionales con pruebas manuales y automáticas, y gestiona el ciclo de defectos hasta la aprobación de la PO.

## 5.1 Funcionales (RF)

Objetivo: Probar cada requisito contra sus criterios.

Entregable: Casos ejecutados con evidencia.

Responsable: QA

### Paquetes de trabajo

- 5.1.1 Registro: TC-HU01-01..03, Maestro 03. Referencia: HU01. Estado: Hecho.

  - Correo nuevo, contraseñas distintas y valores límite

- 5.1.2 Login: TC-HU02-01..03, TC-SES-01..03, Maestro 01 y 02. Referencia: HU02. Estado: Hecho.

  - Credenciales inválidas

  - Sesión al reabrir la app

- 5.1.3 Publicación: TC-HU06, TC-HU07, TC-HU08 y TC-HW. Referencia: HU06–HU08. Estado: Hecho.

- 5.1.4 Carrito y compra (plantilla: Postulación): TC-HU09 a TC-HU14 y Maestro 04 y 05. Referencia: HU09–HU14. Estado: Hecho.

- 5.1.5 Pagos: Casos TC-PAGO de efectivo, crédito con cuotas, débito y Mercado Pago. Referencia: RF-020, RF-040, RF-041. Estado: Hecho.

  - Tarjeta con Luhn inválido

  - Débito con cuotas

  - Mercado Pago rechazado

- 5.1.6 Ejecución de la planilla QA: 41 casos manuales en el .apk con hoja de bugs y resumen. Referencia: Gantt 16.4. Estado: Pendiente.

  - Hoja Casos, Bugs, Resumen e Ideas

## 5.2 Técnicas (RNF) · RNF-001–009

Objetivo: Probar calidad con herramientas automáticas.

Entregable: Jest, CI, Postman, JMeter y Maestro.

Responsable: QA / Desarrollo

### Paquetes de trabajo

- 5.2.1 Unitarias y de componentes: Jest + jest-expo + RNTL: 126 pruebas en 23 archivos, todas pasan. Referencia: RNF-008. Estado: Hecho.

  - 23 archivos en __tests__

  - Cobertura con --coverage

- 5.2.2 Integración continua: GitHub Actions: tsc, ESLint y tests en cada push y PR a main, testing, datos-yuri y datos-ale. Referencia: RNF-008. Estado: Hecho.

  - Workflow .github/workflows/test.yml

- 5.2.3 APIs: Colección Postman de Supabase (5 tipos) y de OpenStreetMap (4 casos ejecutados). Referencia: Práctica Clase 5. Estado: Parcial.

  - docs/testing/postman: auth, CRUD, negativos, concurrencia y performance

  - postman/NewYou-OpenStreetMap: 4 casos de Nominatim

- 5.2.4 Rendimiento y carga: JMeter catalogo.jmx y Postman concurrencia. Referencia: RNF-001, RNF-007. Estado: Pendiente.

  - docs/testing/jmeter/catalogo.jmx

- 5.2.5 Seguridad: Postman negativos: editar ajeno y datos personales. Referencia: RNF-003, RNF-004. Estado: Pendiente.

- 5.2.6 E2E: 6 flujos de Maestro con testID. Referencia: RNF-009. Estado: Pendiente.

  - 01 login, 02 credenciales, 03 registro, 04 carrito, 05 checkout, 06 favorito y mapa

## 5.3 Correcciones

Objetivo: Registrar, depurar y cerrar defectos (Clase 6).

Entregable: Registro de defectos con RCA y métricas.

Responsable: QA / Desarrollo

### Paquetes de trabajo

- 5.3.1 Corrección: BUG-01 a BUG-07 cerrados con RCA; bugs de la planilla QA (BUG-1 corregido, BUG-2 abierto). Referencia: Clase 6. Estado: Parcial.

  - RCA y ETTF por defecto

  - BUG-2: dirección sencilla no encontrada en el mapa

- 5.3.2 Revalidación: Reejecutar el caso que detectó cada defecto. Estado: Parcial.

- 5.3.3 Regresión: Suite de Jest en CI en cada PR. Referencia: RNF-008. Estado: Hecho.

- 5.3.4 Aprobación: Métricas NOEL, ETTF y densidad de defectos; aprobación de la PO. Referencia: Gantt 16.5. Estado: Pendiente.

  - NOEL, ETTF y densidad de defectos

# 6. IMPLEMENTACIÓN

Prepara los ambientes, aplica las migraciones y funciones del servidor, capacita a los usuarios y publica la aplicación.

## 6.1 Gestión de ambientes

Objetivo: Separar y proteger los ambientes.

Entregable: Supabase, EAS, .env y secretos.

Responsable: Desarrollo

### Paquetes de trabajo

- 6.1.1 Crear ambiente: Proyecto Supabase, proyecto EAS y Codespace/IDX. Referencia: README. Estado: Hecho.

  - supabase/.temp con proyecto vinculado

  - eas.json con 3 perfiles

- 6.1.2 Configurar ambiente: Variables EXPO_PUBLIC_ en .env, secretos de Edge Functions (Mercado Pago, Gmail) y permisos en app.json. Referencia: docs/INSTALACION.md. Estado: Hecho.

  - docs/INSTALACION.md

- 6.1.3 Seguridad: RLS versionadas, claves fuera del repositorio y .gitignore sin reportes de cobertura. Referencia: RNF-003. Estado: Hecho.

## 6.2 Migración

Objetivo: Cargar la estructura y los datos.

Entregable: Migraciones, cuentas, seed y Edge Functions.

Responsable: Desarrollo

### Paquetes de trabajo

- 6.2.1 Base de datos: Migraciones 00 a 19 en orden en el SQL Editor. Referencia: supabase/migraciones. Estado: Hecho.

  - 00-base como referencia y 01 a 19 en orden

- 6.2.2 Usuarios: Cuentas de prueba por rol y administrador nombrado desde SQL. Referencia: MVP, Migr. 07. Estado: Hecho.

  - Administrador nombrado desde el SQL Editor

- 6.2.3 Configuración: Categorías con grupo e imagen y seed de 50 publicaciones de prueba. Referencia: Migr. 16, seed. Estado: Hecho.

- 6.2.4 Edge Functions: Deploy de pago-tarjeta, pago-mercadopago, mp-webhook y enviar-correo-compra. Referencia: docs/pagos-mercadopago.md. Estado: Hecho.

  - supabase functions deploy y secrets set

## 6.3 Capacitación

Objetivo: Enseñar a usar la app a cada perfil.

Entregable: Guía de prueba, instalación y manuales.

Responsable: Product Owner / UX

### Paquetes de trabajo

- 6.3.1 Manual: Guía de prueba paso a paso del MVP e instalación. Referencia: MVP, INSTALACION.md. Estado: Hecho.

- 6.3.2 Capacitación administrador: Verificación de empresas desde el panel. Referencia: RF-035. Estado: Parcial.

  - Verificar, suspender con motivo y reactivar

- 6.3.3 Empresas y vendedores (plantilla: Capacitación empresas): Equipo, sedes, stock por sede y gestión de pedidos. Referencia: RF-029–034. Estado: Parcial.

  - Invitaciones, sedes, stock por sede, Mis ventas y métricas

## 6.4 Deploy

Objetivo: Generar los instalables y publicar.

Entregable: Builds EAS, OTA, monitoreo y soporte.

Responsable: Desarrollo

### Paquetes de trabajo

- 6.4.1 Publicación: EAS Build: development, preview (.apk) y production (.aab); EAS Update OTA; página de invitación en GitHub Pages. Referencia: Clase 10. Estado: Parcial.

  - Build de preview y prueba en celular pendiente (Gantt 16.3)

- 6.4.2 Monitoreo: Logs de Supabase y Edge Functions; CI en verde. Referencia: RNF-008. Estado: Hecho.

  - Logs de Edge Functions

  - GitHub Actions en verde

- 6.4.3 Soporte: Plantilla de bug en GitHub y planilla de bugs. Referencia: Clase 6. Estado: Hecho.

  - Hoja Bugs de la planilla QA

# RESUMEN Y OBSERVACIONES

## Estado por fase

La EDT tiene 6 fases, 29 entregables, 133 paquetes de trabajo y 248 tareas de nivel 4.

- 1. Administración del proyecto: 4 entregables y 14 paquetes: 11 hechos, 1 parciales y 2 pendientes.

- 2. Análisis: 4 entregables y 14 paquetes: 13 hechos, 1 parciales y 0 pendientes.

- 3. Diseño: 5 entregables y 28 paquetes: 28 hechos, 0 parciales y 0 pendientes.

- 4. Desarrollo: 9 entregables y 48 paquetes: 44 hechos, 3 parciales y 1 pendientes.

- 5. Pruebas: 3 entregables y 16 paquetes: 8 hechos, 3 parciales y 5 pendientes.

- 6. Implementación: 4 entregables y 13 paquetes: 10 hechos, 3 parciales y 0 pendientes.

- Total: 114 hechos, 11 parciales y 8 pendientes.

## Paquetes parciales y pendientes

- 1.4.1 Validación final (Pendiente): Ejecución de los 41 casos manuales; Aprobación de la PO.

- 1.4.2 Documentación (Parcial): Etapas 1, 2, 3 y MVP actualizados (26–29/10); Métricas NOEL, ETTF y densidad de defectos; README con capturas del build.

- 1.4.3 Entrega (Pendiente): Merge final testing → main; Entrega del 16/11/2026.

- 2.3.2 DFD Nivel 0 (Parcial): Seis procesos principales y almacenes de datos; Pendiente: dibujarlo como DFD formal.

- 4.3.7 Comisión de NEW YOU (Parcial): Falta registrar la comisión del vendedor en el servidor.

- 4.4.2 Chat interno (Pendiente): Comprador y vendedor sin compartir contacto.

- 4.5.4 Favoritos (Parcial): Se guardan solo mientras la app está abierta; BotonFavorito con latido de Reanimated; useFavoritosStore.

- 4.7.6 Aviso sin conexión (Parcial): Falta avisar y descartar un borrador que no puede sincronizarse; AvisoSinConexion y conexion.ts.

- 5.1.6 Ejecución de la planilla QA (Pendiente): Hoja Casos, Bugs, Resumen e Ideas.

- 5.2.3 APIs (Parcial): docs/testing/postman: auth, CRUD, negativos, concurrencia y performance; postman/NewYou-OpenStreetMap: 4 casos de Nominatim.

- 5.2.4 Rendimiento y carga (Pendiente): docs/testing/jmeter/catalogo.jmx.

- 5.2.5 Seguridad (Pendiente): Postman negativos: editar ajeno y datos personales.

- 5.2.6 E2E (Pendiente): 01 login, 02 credenciales, 03 registro, 04 carrito, 05 checkout, 06 favorito y mapa.

- 5.3.1 Corrección (Parcial): RCA y ETTF por defecto; BUG-2: dirección sencilla no encontrada en el mapa.

- 5.3.2 Revalidación (Parcial): Reejecutar el caso que detectó cada defecto.

- 5.3.4 Aprobación (Pendiente): NOEL, ETTF y densidad de defectos.

- 6.3.2 Capacitación administrador (Parcial): Verificar, suspender con motivo y reactivar.

- 6.3.3 Empresas y vendedores (Parcial): Invitaciones, sedes, stock por sede, Mis ventas y métricas.

- 6.4.1 Publicación (Parcial): Build de preview y prueba en celular pendiente (Gantt 16.3).

## Equivalencias con la plantilla de la cátedra

Se mantienen los seis títulos de fase y los de nivel 2 de la plantilla. Los títulos propios de la bolsa de trabajo se reemplazaron por su equivalente en New You, indicado entre paréntesis. Se agregaron 3.1.8, 3.1.9, 3.2.8, 3.4.4, 4.1.5, 4.2.4, 4.2.5, 4.3.6 a 4.3.8, 4.4.5 a 4.4.7, 4.6.3, 4.6.4, 4.7.5, 4.7.6, los entregables 4.8 y 4.9, y paquetes en Pruebas e Implementación, porque la plantilla no tenía dónde ubicar esas funcionalidades.

## Fuera de alcance

W2 moderación de publicaciones con IA (Won't). W1 pasarela de pago real se resolvió en modo prueba: no se procesa dinero real. La logística de envío es simulada (el vendedor carga el correo y el código de seguimiento).